**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории Локомотивного городского округа на 2022 – 2024 гг.»**

**п. Локомотивный**

**2021 год**

Утверждена

 постановлением Администрации

 Локомотивного городского округа

 от «07» октября 2021 г. № 251

**ПАСПОРТ**

 **муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории Локомотивного городского округа на 2022 – 2024 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Локомотивного городского округа (Управление архитектуры и жилищно-коммунальное хозяйство) |
| Соисполнитель муниципальной программы |  нет |
| Наименование подпрограмм |  не предусмотрено |
| Основные цели муниципальной и задачи Программы | - Улучшение благоустройства дворовых территорий в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;- Создание комфортных микросоциальных условий для полноценного отдыха населения, развития детей и молодежи; |
| Основные задачи муниципальной программы | - Решение проблемы занятости свободного времени детей и молодежи;- Формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к его постоянному месту жительства;- Формирование активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях. - Решение проблемы занятости свободного времени детей и молодежи; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - восстановление благоустройства дворовых территорий;-архитектурно-планировочная организация дворовых территорий;- ремонт детских игровых площадок;- уличное освещение;- озеленение территории округа;-формирование доступной среды для маломобильных групп населения |
| Объемы и источники финансирования программы | Программа за счет средств местного бюджета Локомотивного городского округа и бюджета Челябинской области. Общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета 2 200,0 тысяч рублей, в том числе:в 2022 году – 2 200,000 тыс. руб.;в 2023 году – 0,000 тыс. руб.;в 2024 году – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Улучшение архитектурного облика Локомотивного городского округа;- Создание комфортных микросоциальных условий на благоустроенных дворовых территориях;- Организация культурного и спортивного отдыха населения по месту жительства;- Улучшение физического и морального развития молодого поколения;- Создание комфортных условий для маломобильных групп населений  |

1. **Общая часть**

 Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории Локомотивного городского округа в данной Программе понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически, эстетически организованной среды проживания и безопасности жителей Локомотивного городского округа. Оно включает в себя:

 -улучшение благоустройства дворовых территорий в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;

 -создание комфортных микросоциальных условий для полноценного отдыха населения, развития детей и молодежи;

 -решение проблемы занятости свободного времени детей и молодежи;

 -формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к его постоянному месту жительства;

 -формирование активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях;

 -создание комфортных условий для маломобильных групп населений.

**2. Актуальность создания Программы**

 Настоящая Программа является документом для обеспечения выполнения обязательств государства в лице Администрации Локомотивного городского округа по реализации права граждан на улучшение условий для проживания и отдыха, создание благоприятных условий (технической базы) для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

 Одним из главных критериев качества среды проживания в населенных пунктах является степень благоустроенности дворовых территорий. Многие дворовые территории Локомотивного городского округа по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим, экологическим и эстетическим требованиям, ухудшают внешний облик округа.

 За последние годы произошло уменьшение «подросткового пространства» в Локомотивном городском округе из-за неудовлетворительного состояния спортивных и детских игровых площадок, что негативно сказывается на реализации интересов и потребностей детей, приводит к росту асоциальных неформальных подростковых групп, увеличению числа детей с девиантным поведением, употребляющих алкоголь и наркотики; массовой безнадзорности несовершеннолетних.

 В связи с недостаточным финансированием в последние годы вопросы по благоустройству дворовых территорий решались не в полном объеме. Не хватало средств для:

 -выполнения выборочного капитального ремонта объектов внешнего благоустройства;

 -архитектурно-планировочной организации дворовых территорий;

 -озеленения территории округа

 -создание комфортных условий для маломобильных групп населений.

 Сегодня возникла необходимость комплексного подхода к решению задач благоустройства дворовых территорий и выполнения работ по основным его направлениям.

 Необходимость применения программного подхода к решению проблемы предопределяет ее социально-экономический характер, возможность комплексного решения данной проблемы.

**3. Цель и задачи Программы**

 Основными целями данной Программы является:

 -улучшение благоустройства дворовых территорий Локомотивного городского округа;

 -создание комфортных микросоциальных условий для полноценного отдыха населения, развития детей и молодежи;

 -решение проблемы занятости свободного времени детей и молодежи;

 -формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к его постоянному месту жительства;

 -формирование активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях.

 Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач по:

 -благоустройству дворовых территорий в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;

 -организации системы эффективного управления поступающими на реализацию Программы средствами.

**4. Сроки реализации Программы**

 Программа рассчитана на три года, срок ее реализации – 2022, 2023, 2024 годы.

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

 В рамках Программы администрацией Локомотивного городского округа оказывается муниципальная услуга: «Содержание и благоустройство территории Локомотивного городского округа».

 Основные мероприятия Программы, планируемые в рамках оказания муниципальной услуги:

 -восстановление благоустройства дворовых территорий;

 -архитектурно-планировочная организация дворовых территорий;

 -ремонт детских игровых площадок;

 -уличное освещение;

 -озеленение территории округа;

 -формирование доступной среды для маломобильных групп населения

**6. Механизм реализации Программы**

 Достижение цели и задач, обозначенных в Программе, предполагается за счет выполнения указанных в ней мероприятий.

 Реализация Программы осуществляется на основе договоров и муниципальных контрактов, заключаемых на конкурсной основе Администрацией Локомотивного городского округа с основными исполнителями программных мероприятий. Процедурой проведения котировок, аукционов и конкурсов занимается отдел правовой и аналитической работы администрации Локомотивного городского округа.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

 Мероприятия Программы по комплексному благоустройству и улучшение архитектурного облика территории Локомотивного городского округа реализуются за счет средств местного бюджета и бюджета Челябинской области, которые расходуются в объеме:

 -в 2022 году **–** 2 200,00тыс. руб.;

 -в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;

 -в 2024 году – 0,00 тыс. руб.

 Более подробный план мероприятий расписан в приложении.

**8. Оценка эффективности реализации Программы.**

 Настоящий Порядок устанавливает правила проведения, критерии оценки и механизм определения эффективности реализации муниципальной программы, позволяющие определить степень достижения установленных целей и решения поставленных задач.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программ

 осуществляется в два этапа.

 1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу:

ЭРп/п = СРп/п x ССуз, где:

 ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, основного

 мероприятия;

 СРп/п - степень реализации подпрограммы, основного мероприятия;

 ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы, основного мероприятия.

1. степень реализации подпрограммы, основного мероприятия

 рассчитывается по формуле:



 СРп/п - степень реализации подпрограммы, основного мероприятия;

 СДп/п - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы, основного мероприятия;

 N - число целевых показателей подпрограммы, основного

 мероприятия;

 2) степень достижения целевых показателей подпрограммы, основных мероприятий, входящие в муниципальную программу:

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зп/пп, где:

 СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы, основного мероприятия;

 ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы, основного мероприятия;

 3) степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы, основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = ЗФ / Зп, где:

 ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия в отчетном году;

 Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы, основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, основных мероприятий по следующей формуле:



 ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

 СРмп - степень реализации муниципальной программы;

 ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, основного мероприятия;

 Nп/п - количество подпрограмм, основных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

 1) степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



 СРмп - степень реализации муниципальной программы;

 СДмп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 Nцп - количество целевых показателей.

 2) степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

СДмп = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

 СДмп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,80.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,70.

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**9. Система контроля за реализацией Программы**

 Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

 Управление ходом реализации Программы осуществляет отдел архитектуры и градостроительной политики администрации Локомотивного городского округа, которое:

 -разрабатывает планы по выполнению программных мероприятий совместно с соисполнителями, несущими полную ответственность за выполнение порученных разделов работы в рамках реализации Программы;

 -контролирует выполнение программных мероприятий;

 -ежеквартально готовит отчеты о реализации Программы и представляет их Главе администрации Локомотивного городского округа;

 -несет ответственность за реализацию Программы;

 Глава администрации Локомотивного городского округа осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием исполнителями Программы финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

Приложение

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство

и улучшение архитектурного облика территории

Локомотивного городского округа на 2022-2024 годы»

**План мероприятий по благоустройству и улучшению архитектурного облика**

**Локомотивного городского округа на 2022-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Состав работ** | **Сроки выполнения работ** | **Стоимость работ, руб.** |
| **2022 г.** | **2023 г.** |  **2024 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уличное освещение | Оплата электрической энергии уличного освещения (ежемесячно) | январь-декабрь | 1 734 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Обслуживание уличного освещения | Техническое обслуживание уличного освещения (смена ламп, светильников и патронов), выполнение комплекса работ по ремонту линий электроснабжения и по замене приборов учета электрической энергии | январь-декабрь | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Завоз плодородной земли | Завоз земли для газонов на территории округа | апрель - сентябрь | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Благоустройство территории стадиона | Установка видеонаблюдения | январь-декабрь | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Благоустройство территории | Поставка и установка малых архитектурных форм | январь-декабрь | 20 538,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Санитарная обработка территории | 1. Обрезка сухих деревьев2. Формирование и обрезка кустарников3. Побелка деревьев (от переезда до поселка)4. Выкос травы5. Проведение работ по аккарицидной обработке территорий: Детского городка, монумента «Боевой Славы», Молодежной аллеи, прибрежной территории водоема.  | апрель - сентябрь | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Благоустройство территории Локомотивного городского округа | Вывоз мусора с территории ЛГО | апрель-сентябрь | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поставка рассады цветов, посадка и уход за рассадой | апрель-сентябрь | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Устройства для маломобильных групп населения | Устройство пандусов для маломобильных групп населения  | январь-декабрь | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Осуществление строительного контроля в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды Локомотивного городского округа на 2018-2024 годы» в 2022 году | январь-декабрь | 69 061,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по основным работам по благоустройству и улучшению архитектурного облика поселка | январь-декабрь | **2 200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **ИТОГО по годам:** | январь-декабрь | **2 200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Финансирование будет осуществляться по каждому мероприятию, согласно отдельной сметы в объемах финансовых средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели. |